ACTA DE REUNIONES — PROYECTO MAPUESCUELA

Registro de coordinación y avances del equipo

• Proyecto: Mapuesucuela – Modelamiento e implementación del proceso de venta
• Modalidad de coordinación: Comunicación y coordinación mediante WhatsApp y reuniones de sincronización técnica
• Integrantes: Alexis Rosales · Camilo Quezada · Cristóbal Celis · Abraham Canales

_________________________________________________________________________

Reunión 5 — 19 de agosto de 2026

• Asistentes: Alexis Rosales; Camilo Quezada; Cristóbal Celis; Abraham Canales
• Temas tratados: Sincronización general del equipo, integración de Cristóbal y Abraham a las tareas activas, y distribución oficial de responsabilidades para el desarrollo de los componentes del sistema.
• Avances / acuerdos: Se definieron los roles de cada integrante. Cristóbal asumió el apoyo en la documentación y validación de flujos, mientras que Abraham se integró al soporte de modelamiento y pruebas. Camilo presentó los avances iniciales de la estructura lógica del backend en Java.
• Compromisos: Cristóbal y Abraham: revisar la documentación técnica actual y apoyar en el diseño de casos de prueba. Camilo: estructurar el servicio SOAP base. Alexis: continuar cerrando el modelamiento BPMN en Flowable.
• Modalidad: Comunicación y coordinación vía WhatsApp

Reunión 6 — 23 de agosto de 2026

• Asistentes: Alexis Rosales; Camilo Quezada; Cristóbal Celis
• Temas tratados: Estado de avance del modelamiento en Flowable Work/Design y revisión de los requerimientos de integración para las tareas HTTP.
• Avances / acuerdos: Alexis mostró el estado casi final de los diagramas de procesos en Flowable. Se acordó que el flujo requeriría consumir servicios externos para la confirmación de pagos y validación de stock, por lo que Camilo propuso acelerar el desarrollo del servicio backend en Java utilizando JAX-WS.
• Compromisos: Alexis: finalizar los ajustes en los diagramas BPMN. Camilo: levantar la interfaz del servicio web SOAP en Eclipse.
• Modalidad: Comunicación y coordinación vía WhatsApp

Reunión 7 — 27 de agosto de 2026

• Asistentes: Alexis Rosales; Camilo Quezada; Abraham Canales
• Temas tratados: Pruebas preliminares de conectividad y pruebas de peticiones XML mediante SoapUI apuntando al entorno local.
• Avances / acuerdos: Camilo logró compilar y desplegar con éxito el servicio SOAP con las anotaciones @WebService y @WebMethod. Junto con Abraham y Alexis, realizaron pruebas unitarias de envío de mensajes XML obteniendo códigos de respuesta HTTP 200 OK exitosos.
• Compromisos: Camilo: documentar la URL del endpoint y la estructura del sobre SOAP para integrarlo directamente en las tareas HTTP de Flowable. Abraham: colaborar en la verificación de los parámetros de entrada y salida del servicio.
• Modalidad: Reunión de coordinación y pruebas vía WhatsApp

Reunión 8 — 31 de agosto de 2026

• Asistentes: Alexis Rosales; Camilo Quezada; Cristóbal Celis; Abraham Canales
• Temas tratados: Integración final de componentes, configuración del control de versiones en GitHub y consolidación del proyecto grupal.
• Avances / acuerdos: Se integró exitosamente el flujo modelado en Flowable con el servicio SOAP desarrollado en Java, validando que el proceso ejecute la llamada HTTP sin interrupciones. Asimismo, se estructuró y subió el repositorio oficial del proyecto a GitHub, aplicando las reglas de exclusión (.gitignore) correspondientes. El equipo dio por aprobada la integración técnica principal.
• Compromisos: Todos los integrantes: realizar una última revisión general de la documentación del proyecto y preparar la entrega final del trabajo grupal.
• Modalidad: Comunicación y coordinación vía WhatsApp

Resumen de avances del equipo (Actualizado al 31/08/2026)

Revisión exhaustiva y unificación del material académico del proyecto.

Incorporación y asignación efectiva de roles a Cristóbal Celis y Abraham Canales.

Modelos BPMN AS-IS y TO-BE totalmente afinados y concluidos.

Implementación y despliegue exitoso del servicio web SOAP en Java (JAX-WS) con métodos expuestos mediante anotaciones.

Validación de peticiones y respuestas HTTP con éxito (código 200 OK) mediante SoapUI y pruebas de integración en Flowable.

Respaldo y control de versiones centralizado del código fuente y artefactos en el repositorio de GitHub.

Distribución actual de responsabilidades

| Integrante | Responsabilidad / Avance |
| --- | --- |
| Alexis Rosales | Modelamiento BPMN avanzado, afinamiento del TO-BE e implementación general de flujos en Flowable. |
| Camilo Quezada | Desarrollo backend en Java, creación y publicación del servicio SOAP, y configuración de la integración HTTP con Flowable y GitHub. |
| Cristóbal Celis | Apoyo en la revisión de la documentación, estructuración de actas y validación de requerimientos del proceso. |
| Abraham Canales | Soporte en la verificación de datos, pruebas funcionales del servicio y colaboración en la organización general del grupo. |